## Bước 1. Tìm lỗi INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: Vai trò rõ ràng, có lợi ích và kiểm thử được. |
| US2 | T (Testable): “Đẹp và dễ dùng” mang tính chủ quan, chưa có tiêu chí đo lường cụ thể. |
| US3 | V (Valuable): Mô tả giải pháp kỹ thuật React thay vì giá trị cụ thể cho người dùng; cần làm rõ lợi ích và kết quả mong muốn. |
| US4 | S (Small): Chứa quá nhiều chức năng, khó ước lượng và hoàn thành trong một Sprint. |

## Bước 2. Sửa lỗi

a) Viết lại US2

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món trong tối đa 3 phút với không quá 5 bước, để đặt món nhanh chóng và thuận tiện.

b) Tách US4 thành cây 3 cấp

- Epic: Quản lý và theo dõi doanh thu.

- Feature: Báo cáo doanh thu.

  - US4.1: Là một admin, tôi muốn xem doanh thu theo ngày, tuần, tháng, khu vực và nhà hàng, để theo dõi tình hình kinh doanh.

  - US4.2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu ra Excel và gửi email cho ban giám đốc, để thuận tiện chia sẻ dữ liệu.

## Bước 3. Xếp lại backlog

a) Thứ tự ưu tiên đề xuất

| Thứ tự | User Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc nhà hàng theo loại món | Giúp khách hàng tìm món nhanh, hỗ trợ trực tiếp việc đặt món. |
| 2 | US2 – Giao diện đặt món dễ dùng | Giúp khách hàng hoàn tất đặt món nhanh chóng. |
| 3 | US4.1 – Xem báo cáo doanh thu | Giúp admin theo dõi tình hình kinh doanh. |
| 4 | US4.2 – Xuất Excel và gửi email | Hỗ trợ chia sẻ báo cáo sau khi có dữ liệu doanh thu. |

b) Theo nguyên tắc DEEP

- Story đứng đầu cần được làm rõ về yêu cầu, tiêu chí chấp nhận và các trường hợp cần kiểm thử; chưa cần chi tiết toàn bộ backlog.

- Trong buổi Refinement, nhóm cần làm rõ yêu cầu, thống nhất Acceptance Criteria, chia nhỏ nếu cần, ước lượng Story Point và kiểm tra xem story đã đủ điều kiện đưa vào Sprint hay chưa.